PRODUCT BACKLOG VOLECE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | **Objetivo / Entregable** | **Esfuerzo Estimado (hrs)** | **Prioridad** | **Estado** |
| 1 | Módulo de autenticación y acceso (JWT, roles, login) | 20h | Alta | Completado |
| 2 | CRUD de usuarios para el administrador (backend y frontend) | 24h | Alta | En curso |
| 3 | Registro y visualización de solicitudes de servicios | 22h | Alta | Pendiente |
| 4 | Asignación automática de turnos con IA | 28h | Alta | Pendiente |
| 5 | Control financiero (ingresos, egresos, saldos) | 24h | Alta | Pendiente |
| 6 | Gestión de vehículos (estado, mantenimiento, alertas) | 20h | Media | Pendiente |
| 7 | Generación de reportes PDF/Excel (turnos, pagos, viajes) | 18h | Media | Pendiente |
| 8 | Personalización con IA simbólica (recomendaciones al cliente) | 20h | Media | Pendiente |
| 9 | Gestión administrativa de usuarios y parámetros del sistema | 16h | Media | Pendiente |
| 10 | Validación ISO 25010 y pruebas finales del sistema | 20h | Alta | Pendiente |